UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

ESCUELA PROFESIONAL ACADÉMICA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

SISTEMA DE PUNTO DE VENTA PARA LICORERIA - eLiquor

ACTA DE CIERRE DE PROYECTO

Docente: LENIS ROSSI WONG PORTILLO

Curso: Gestión de la configuración de software

Sección: 1

Grupo: 2

Integrantes:

- Tejeda Echegaray, Yosmar Aldair 		20200298

- Figueroa Garay, Jhoan Joseph		20200261

- Paz Anchayhua, Gerardo Ruben		20200080

- Alvarez Huarsaya, Richard Saul 		20200047

- Ortiz Urbai, Sebastian                                 20200056

- Chavez Campos, Jean Pier			20200071

- Aznaran Cabrera, Gerson Eduardo		20200247

- Tuyo Acero, Gustavo Alonso		20200302

Semestre 2022 - 2

| Acta de cierre de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de proyecto: Sistema de punto de venta eLiquor |  |  | Fecha de elaboración: 10/12/2022 |  |  | Director de proyecto: Sebastian Ortiz Urbai |  |  |  |  |  |
| Descripción del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El sistema de punto de venta eLiquor es un software enfocado principalmente para negocios como lo son Restobares y Licorerías. El objetivo del mismo es funcionar como una herramienta que permita a estos negocios registrar rápidamente las ventas que estos generen y tener un seguimiento sobre la información de ventas. Además, podrán ser capaces de tener un conteo de los productos que estos vendan, formar inventarios, editar productos y registrar el ingreso de mercadería. El sistema además tiene una capa de seguridad implementada por medio de un sistema de login. Posee módulos para registrar usuarios, clientes y proveedores, y esta información puede consultarse en cualquier momento o poder ser utilizada en otros módulos, por ejemplo al realizar una venta. En conclusión, el sistema eLiquor busca ser una herramienta que impulse la productividad y el éxito de los tipos de negocio antes mencionados, ofreciendo una plataforma que les permite gestionar sus ventas fácilmente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen de desempeño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivos |  |  |  |  |  | Evidencia |  |  |  |  |  |
| - Automatizar el registro del pago de la orden de compra. - Agilizar el proceso de facturación de pedidos. - Facilitar el control y supervisión del flujo de efectivo del negocio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Objetivos/ Resultado final |  |  | Variaciones |  |  | Comentarios |  |  |
| Tiempo |  |  | 10 semanas/ 13 semanas |  |  | 3 semanas |  |  | No se pudo cumplir con el cronograma establecido. |  |  |
| Riesgo o problema |  |  |  | Respuesta o resolución |  |  |  | Comentario |  |  |  |
| La falta de conocimiento para realizar los objetivos planteados, esto provocó que se tuviera que dedicar mucho tiempo a la investigación lo que generó que al final no se pudiera completar el cronograma a tiempo. |  |  |  | Se tuvo que limitar la funcionalidad del sistema para intentar cumplir con el cronograma. |  |  |  | Se eliminaron gran parte de las capacidades que tenía el sistema cuando se planteó, sin embargo, eso pudo librar de más carga al equipo. |  |  |  |
| La indecisión para diseñar tanto el aspecto visual como funcional de los módulos del sistema. |  |  |  | El equipo se limitó a simplificar los módulos del sistema para poder conseguir los aspectos esenciales propuestos al inicio del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |